L3 SDN

TD 01 – Facteurs de création d’un projet

**Exercice 1 - Triangle projet**

Compléter le tableau en choisissant la réponse la plus appropriée pour chaque situation décrite, parmi les propositions suivantes :

Augmenter les Coûts – Réduire la Qualité – Augmenter les Délais

|  |  |
| --- | --- |
| **Situation** | **Action** |
| Vous avez été missionné pour réaliser le prototype d’un tableau de bord. Ce prototype permettra à la Direction de valider les indicateurs et l’ergonomie des interfaces. Vous devez impérativement effectuer la livraison dans un délai de 2 mois. |  |
| Vous êtes le Responsable d’un nouveau système composé de 4 applications et 14 traitements batch. De nombreux dysfonctionnements ont été détectés pendant la dernière phase de tests. |  |
| La réglementation vous impose de mettre en production votre nouvelle application dans 8 mois. Le projet a pris beaucoup de retard lors de la phase des spécifications fonctionnelles. Les développeurs ont émis une alerte ; il n’est pas possible de rattraper ce retard. |  |
| Le chiffrage initial d’un projet informatique effectué pendant la phase de cadrage du projet semble être devenu complétement irréaliste. La MOA a transmis récemment l’ensemble des fonctionnalités demandées dans un tableau récapitulatif. Le Chef de projet s’étonne, ce n’est pas ce qui été prévu, des points n’ont jamais été évoqués auparavant. |  |
| Nous sommes le 1er juin 1999.  L’objectif du projet qui vient de vous être confié est de corriger le bug de l’an 2000 sur un SI composé de 17 applications métiers. |  |

**Exercice 2 – Risques liés aux contraintes du projet**

Compléter le tableau ci-dessous en fonction du diagramme de Venn :

Respect

des délais

A

Respect du budget

D

B

C

Produire de la qualité

|  |  |
| --- | --- |
| **Zone** | **Risque : Cher, Lent, Médiocre, Situation idéale** |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |